## Slide 1: GESTÃO DE PROJETOS
Uma Introdução a Gerência de Projetos
Carla Marina C. Paxiúba

## Slide 2: Objetivo do curso
Capacitação na aplicação dos conceitos básicos para gerenciamento de projetos, apresentando metodologia, utilizando técnicas, métricas e ferramentas adequadas.

## Slide 4
Gerenciar Projetos é uma profissão

## Slide 5: O que é um Projeto?
“Um esforço temporário com a finalidade de criar um Resultado Exclusivo”
O resultado é algo diferente em algum aspecto
Tem início e fim bem determinados
PMBOK® Guide 2004

## Slide 6: Esforço Temporário ?
Temporário não significa de curta duração!
  Muitos projetos duram vários anos
  Em todos os casos a duração de um projeto é finita
  Projetos não são esforços contínuos
O termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou Resultado criado pelo projeto
  A maioria dos projetos cria um resultado duradouro
    Ex: erguer um monumento nacional – resultado dura séculos
  Projetos podem ter impactos sociais, econômicos e ambientais com duração muito longa

## Slide 7: Resultado Exclusivo

## Slide 8: Resultado Exclusivo
Desenvolvimento de um novo produto/serviço
Desenvolvimento de um novo modelo de veículo
Construção de um prédio
Uma campanha para um cargo político
Desenvolvimento ou aquisição de um sistema
Uma edição de um jornal ou revista
Desenvolvimento de um projeto de software

## Slide 9: Elaboração Progressiva

## Slide 10: Elaboração Progressiva
Elaboração
– A definição do projeto é bastante abrangente no início do projeto e vai sendo detalhada à medida que o projeto vai sendo executado
Progressiva
– Executado através de passos, incrementos iterativos
A elaboração progressiva não deve ser confundida com aumento do escopo

## Slide 11: Quando um projeto finaliza ?
Quando os objetivos do projeto tiverem sido atingidos
Quando se tornar claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão ser atingidos
Quando não existir mais a necessidade do projeto

## Slide 12
SUCESSO X FRACASSO
O que realmente Importa ?

## Slide 13: Sucesso de um projeto
Projeto foi realizado contemplando:
  – O tempo estimado.
  – O custo previsto.
  – Um bom nível de aceitação do cliente.
  – O projeto e cliente como referência.
  – Atendimento de forma controlada às mudanças de escopo.
  – As regras, políticas e procedimentos da organização, sem causar distúrbios.
  – Aspectos culturais.

## Slide 14
Por que Gestão de Projetos em TI ?

## Slide 15: TI EM TODA PARTE
Difícil encontrar um produto que não tenha software e/ou hardware

## Slide 16: Rápida Evolução dos Produtos

## Slide 17: Competitividade Global

## Slide 18: Exigência de Qualidade de Produtos e Serviços

## Slide 19: Eficiência Corporativa

## Slide 20: Foco no Consumidor

## Slide 21: Em qual Contexto a Gestão de Projetos se Insere ?

## Slide 22: Contexto

## Slide 23: Como parte da Engenharia de Software

## Slide 24: Como é criado um Projeto ?

## Slide 25: O Ambiente Organizacional
• As organizações são movidas por processos para atingir seus objetivos
• Tudo começa com o processo estratégico, envolvendo:
  – Análise do ambiente de mercado
  – Formulação da estratégia (vetor estratégico)
  – Teste e homologação da estratégia
  – Implementação e suporte da estratégia
• O planejamento estratégico é resultado deste processo que, a partir de objetivos estratégicos, aponta demandas por vários projetos

## Slide 26: Projetos Alinhados ao Planejamento Estratégico
• Projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização.
• Os projetos são frequentemente utilizados como meio de atingir o plano estratégico de uma organização.
• A equipe pode ser formada por funcionários da organização ou um prestador de serviços contratado.

## Slide 27: Projeto X Operações

## Slide 28: Operações
São um conjunto de ações cujo resultado, em um dado período, contribui para o atendimento de uma necessidade administrativa ou operacional da organização
Notes: Alguns exemplos que podem ser comentados para compreensão deste slide:
Exemplo:
O resultado de um projeto de desenvolvimento econômico pode ser inicialmente definido como: “Melhorar a qualidade de vida de uma comunidade”. A medida que que o projeto é executado este objetivo pode ser detalhado para: “Prover acesso a comida, higiene e água”.

## Slide 29: Operações
Caracteriza-se por:
  Ter objetivo que pode ser medido qualitativa e financeiramente
  Atividade contínua (não ser limitada no tempo)
  Por dar condições para o funcionamento normal de uma organização
Exemplos
  Administração de recursos humanos
  Compras, contabilidade, contratos
Notes: Alguns exemplos que podem ser comentados para compreensão deste slide:
Exemplo:
O resultado de um projeto de desenvolvimento econômico pode ser inicialmente definido como: “Melhorar a qualidade de vida de uma comunidade”. A medida que que o projeto é executado este objetivo pode ser detalhado para: “Prover acesso a comida, higiene e água”.

## Slide 30: Projetos x Operações
São semelhantes, pois são:
  Executados por pessoas.
  Restritos a recursos limitados.
  Planejados, executados e controlados.
Operações
atividades repetitivas e contínuas
Projetos
atividades temporárias e únicas
X

## Slide 31: Por que um Projeto Precisar Ser Gerenciado ?

## Slide 32: Parabéns, você foi escolhido para gerenciar o Projeto !
O QUE VOCÊ PRECISA SABER ?
E AGORA ?

## Slide 33: Algumas Perguntas Importantes
Notes: Alguns exemplos que podem ser comentados para compreensão deste slide:
Exemplo:
O resultado de um projeto de desenvolvimento econômico pode ser inicialmente definido como: “Melhorar a qualidade de vida de uma comunidade”. A medida que que o projeto é executado este objetivo pode ser detalhado para: “Prover acesso a comida, higiene e água”.

## Slide 34: Assim, um projeto tem a ver com...
Notes: Alguns exemplos que podem ser comentados para compreensão deste slide:
Exemplo:
O resultado de um projeto de desenvolvimento econômico pode ser inicialmente definido como: “Melhorar a qualidade de vida de uma comunidade”. A medida que que o projeto é executado este objetivo pode ser detalhado para: “Prover acesso a comida, higiene e água”.

## Slide 35: Uma das Perguntas mais Importantes ?
Qual a Expectativa do Cliente do Projeto?

## Slide 36: Conceito de Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos

## Slide 37: Conceito de Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de projetos é tudo que você precisa fazer para que o projeto seja concluído no tempo e orçamento, entregando o escopo demandado com qualidade.

## Slide 38: Qual é o objetivo do gerente de projetos?
Desenvolver o produto/serviço esperado dentro do prazo, custo e nível de qualidade desejados

## Slide 39: Triângulo Ágil de Restrições

## Slide 40: Atividades do Gerente de Projetos
    Aloca recursos
    Define prioridades
    Coordena as interações com clientes e usuários
    Procura manter a equipe de projeto focada na meta do projeto
    Supervisiona, delega, motiva, gerencia o stress
    Resolve conflitos de stakeholders com diferentes expectativas e necessidades
    Gerencia riscos, escopo, tempo e custo
    Estabelece um conjunto de práticas para assegurar a qualidade dos artefatos do projeto
    Identifica requisitos
    ...

## Slide 41
PMI (Project Management Institute)
Criado em 1969 e localizado no estado de Pennsylvania, nos Estados Unidos.
Tem por objetivo de organizar, difundir e incentivar as melhores práticas em gerenciamento de projetos.
É a maior instituição sem fins lucrativos do mundo dedicada à disseminação do conhecimento e ao aprimoramento das atividades de gestão de projetos (500 mil membros associados, organizada em 125 países e mais de 200 sucursais.

## Slide 42
PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
Em 1987, o PMI produziu um manuscrito intitulado “O Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos“.
Em 1996, o PMI produziu a 1ª edição do documento denominado “Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos” (Guia PMBOK®), referência básica de conhecimentos e práticas de gerenciamento de projetos. Padronizou a terminologia no gerenciamento de projetos.
Edição Atual do PMBOK : 7ª Edição

## Slide 43
ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETO
Gerenciamento
de Custos
Gerenciamento de Escopo
Gerenciamento
de Comunicações
Gerenciamento
de Qualidade
Gerenciamento de Integração do Projeto
Gerenciamento
de Aquisições
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Tempo
Gerenciamento
de Recursos
Humanos

## Slide 44
ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETO
Garantir que os diversos elementos do projeto estão sendo coordenados forma integrada
Garantir que o projeto inclui todo e somente o trabalho necessário para o sucesso do projeto
Garantir que o projeto será concluído no prazo previsto
Garantir que o projeto será concluído dentro do custo previsto
Garantir que o projeto atenderá aos requisitos de qualidade esperados
Garantir as informações apropriadas no tempo e de maneira adequada
Identificar, analisar, planejar as respostas e controlar dos riscos do projeto
Adquirir bens e serviços para o projeto
Garantir a utilização efetiva dos recursos humanos disponibilizado para o projeto
Integração
Tempo
Custos
Escopo
RH
Qualidade
Comunicações
Riscos
Aquisições

## Slide 45
Gerenciamento da Integração
Gerenciamento de Escopo
Gerenciamento de Custos
Gerenciamento de Qualidade
Gerenciamento das Aquisições
Gerenciamento dos Recursos
Gerenciamento das Comunicações
Gerenciamento de Risco
Gerenciamento do Cronograma
Gerenciamento das Partes Interessadas
PRÓXIMAS AULAS

## Slide 46
Faça um Mapa Mental dos Principais Pontos/Lições Aprendidas na Aula de Hoje
Atividade SIGAA
Atividade